

**Log Harian**

Halaman : 1 dari 5

Nama / NIM : Fatih Indra Maulana / 202251026

Tempat PKL : Studio Delapan Kudus

Judul : Sistem Manajemen Data Pelanggan dan Pemesanan pada Studio


Delapan Kudus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Jam** | **Uraian / Catatan / Perubahan** |
| 1 | 20 Januari 2025 | 13.00 | Diskusi awal dengan pemilik Studio Delapan terkait sistem yang akan dibuat, dan juga pengenalan studio |
| 2 | 21 Januari 2025 | 11.00 | Menganalisa alur kerja studio, mencatat kelemahan manajemen data pelanggan dan juga pemesanan |
| 3 | 22 Januari 2025 | 10.00 | Berdiskusi mengenai fitur yang dibutuhkan. Merancang sketsa awal sistem |
| 4 | 23 Januari 2025 | 13.00 | Analisa kebutuhan sistem, identifikasi tiap role yang dibutuhkan |
| 5 | 24 Januari 2025 | 09.00 | Pembuatan flow sistem secara keseluruhan |
| 6 | 25 Januari 2025 | 09.00 | Pembuatan kebutuhan basis data |
| 7 | 26 Januari 2025 | - | Libur (Ahad) |

Kudus, 20 Februari 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing Lapangan  Arifin Agung. | Peserta Praktik Kerja Lapangan  Fatih Indra Maulana |

|  |
| --- |
| Dosen Pembimbing  Tri Listyorini, S.Kom., M.Kom. |



**Log Harian**

Halaman : 2 dari 5

Nama / NIM : Fatih Indra Maulana / 202251026

Tempat PKL : Studio Delapan Kudus

Judul : Sistem Manajemen Data Pelanggan dan Pemesanan pada Studio


Delapan Kudus


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Jam** | **Uraian / Catatan / Perubahan** |
| 8 | 27 Januari 2025 | 13.00 | Menyelesaikan kerangka sistem dan mengajukan ke pemilik studio |
| 9 | 28 Januari 2025 | 15.00 | Mulai membuat struktur awal projec, pembuatan model user serta autentifikasi |
| 10 | 29 Januari 2025 | 10.00 | Belajar dasar fotografi, ikut membantu menyiapkan alat pemotretan |
| 11 | 30 Januari 2025 | 13.00 | Mengembangkan sistem, membuat halaman login, register, serta setup role admin dan member |
| 12 | 31 Januari 2025 | 15.00 | Implementasi dashboard awal untuk admin dan member |
| 13 | 1 Februari 2025 | 09.00 | Ikut serta dalam kegiatan pemotretan grup |
| 14 | 2 Februari 2025 | - | Libur (Ahad) |

Kudus, 20 Februari 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing Lapangan  Arifin Agung. | Peserta Praktik Kerja Lapangan  Fatih Indra Maulana |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosen Pembimbing  Tri Listyorini, S.Kom., M.Kom.    **Log Harian**  Halaman : 3 dari 5  Nama / NIM : Fatih Indra Maulana / 202251026  Tempat PKL : Studio Delapan Kudus  Judul : Sistem Manajemen Data Pelanggan dan Pemesanan pada Studio  Delapan Kudus   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Tanggal** | **Jam** | **Uraian / Catatan / Perubahan** | | 15 | 3 Februari 2025 | 13.00 | Mulai membuat modul pemesanan dan pembayaran | | 16 | 4 Februari 2025 | 14.00 | Tambah fitur upload bukti pembayaran, uji coba fungsi CRUD pada pemesanan | | 17 | 5 Februari 2025 | 10.00 | Evaluasi perkembangan dan juga debugging sistem | | 18 | 6 Februari 2025 | 13.00 | Menyambungkan relasi antar table | | 19 | 7 Februari 2025 | 15.00 | Pembuatan dashboard untuk admin dan juga member | | 20 | 8 Februari 2025 | 09.00 | Membuat tampilan untuk pengelolaan paket dan pemesanan pada dashboard admin | | 21 | 9 Februari 2025 | - | Libur (Ahad) |   Kudus, 20 Februari 2025   |  |  | | --- | --- | | Pembimbing Lapangan  Arifin Agung. | Peserta Praktik Kerja Lapangan  Fatih Indra Maulana |  |  | | --- | | Dosen Pembimbing  Tri Listyorini, S.Kom., M.Kom. | |





**Log Harian**

Halaman : 4 dari 5

Nama / NIM : Fatih Indra Maulana / 202251026

Tempat PKL : Studio Delapan Kudus

Judul : Sistem Manajemen Data Pelanggan dan Pemesanan pada Studio


Delapan Kudus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Jam** | **Uraian / Catatan / Perubahan** |
| 22 | 10 Februari 2025 | 13.00 | Pembuatan sistem approval dan update status pemesanan |
| 23 | 11 Februari 2025 | 14.00 | Testing alur pemesanan sebagai member hingga status selesai |
| 24 | 12 Februari 2025 | 15.00 | Penyempurnaan dan juga memperbaiki halaman utama agar lebih menarik |
| 25 | 13 Februari 2025 | 16.00 | Menambahkan middleware untuk akses terbatas tiap role |
| 26 | 14 Februari 2025 | 15.00 | Refactor code dan juga optimasi tampilan |
| 27 | 15 Februari 2025 | 09.00 | Uji coba sistem ke pengguna studio (user testing) |
| 28 | 16 Februari 2025 | - | Libur (Ahad) |

Kudus, 20 Februari 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing Lapangan  Arifin Agung. | Peserta Praktik Kerja Lapangan  Fatih Indra Maulana |

|  |
| --- |
| Dosen Pembimbing  Tri Listyorini, S.Kom., M.Kom. |



**Log Harian**

Halaman : 5 dari 5

Nama / NIM : Fatih Indra Maulana / 202251026

Tempat PKL : Studio Delapan Kudus

Judul : Sistem Manajemen Data Pelanggan dan Pemesanan pada Studio

Delapan Kudus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Jam** | **Uraian / Catatan / Perubahan** |
| 22 | 17 Februari 2025 | 13.00 | Fix bug dari hasil testing dan input akhir data dummy |
| 23 | 18 Februari 2025 | 14.00 | Finalisasi project sistem untuk diserahkan ke pemilik studio |
| 24 | 19 Februari 2025 | 15.00 | Pemaparan sistem ke pemilik studio |
| 25 | 20 Februari 2025 | 16.00 | Penutupan kegiatan PKL, serta berpamitan dengan tim studio |

Kudus, 20 Februari 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing Lapangan    Arifin Agung. | Peserta Praktik Kerja Lapangan  Fatih Indra Maulana |

|  |
| --- |
| Dosen Pembimbing  Tri Listyorini, S.Kom., M.Kom. |